**附件1：**

益阳高新区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助金额  （万元） | 绩效目标  （进度计划） | 时间进度 | | 责任单位 | |
| 计划开工  时间 | 计划完工  时间 | 项目主管  单位 | 项目组织  实施单位 |
| 1 | 鱼形山办事处龙潭口社区中塘整修工程 |  | 鱼形山街道龙潭口社区 | 15 | 通过项目实施完成急需解决基础设施 | 2022年10月11日 | 2022年10 月31日 | 鱼形山街道 | 龙潭口社区 |
| 2 | 鱼形山办事处宝林冲社区农业灌溉及农畜安全饮用水工程 |  | 鱼形山街道宝林冲社区 | 10  （农业农村科配套15万元） | 通过项目实施完成急需解决基础设施 | 2022年10月11日 | 2022年10 月31日 | 鱼形山街道 | 宝林冲社区 |
| 3 | 鱼形山街道办事处浮云铺村祝英塘清淤工程 |  | 鱼形山街道浮云铺村 | 5 | 通过项目实施完成急需解决基础设施 | 2022年10月11日 | 2022年 10月31日 | 鱼形山街道 | 浮云铺村村委 |
| 4 | 鱼形山街道办事处石新桥村谢家咀组陈迎塘整修工程 |  | 鱼形山街道石新桥村 | 3 | 通过项目实施完成急需解决基础设施 | 2022年10月11日 | 2022年 10月31日 | 鱼形山街道 | 石新桥村村委 |
| **合计** | |  |  | **33** |  |  |  |  |  |