**附件1：**

2022年益阳高新区本级乡村振兴补助资金项目计划明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助金额（万元） | 绩效目标（进度计划） | 时间进度 | 责任单位 |
| 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 |
| 1 | “防贫综合保”保费 |  | 益阳高新区（鱼办、谢林港镇） | 29.32万元（区级资金） | 为谢林港镇、鱼办村民33430人购买防贫综合保 | 2022年6月 | 2022年12月 | 区社会事务局 | 谢林港镇鱼办 |
| 2 | “农村医保”保费 |  | 益阳高新区（鱼办、谢林港镇） | 5.056万元（区级资金） | 为高新区监测系统人口代缴农村医保保费 | 2022年3月 | 2022年4月 | 区社会事务局 | 谢林港镇鱼办 |
| 3 | “危房改造”补助资金 |  | 谢林港镇鱼形山街道办事处 | 25.4万元（区级资金） | 为高新区10户农户改造修缮C/D级住房 | 2022年9月 | 2022年11月 | 区建设局 | 谢林港镇鱼办 |
| 4 | 鱼形山村甲板坡组公路硬化工程 |  | 鱼形山街道办事处鱼形山村 | 29.9万元（区级资金） | 改善村、组公路连接，方便通行 | 2022年6月 | 2022年8月 | 区财政局 | 鱼形山村 |
| 5 | 谢林港村青山庙组渠沟修建工程（王家坡组渠沟修建工程） |  | 谢林港镇谢林港村 | 19.574万元（区级资金） | 改善本地农户耕作条件，有利提高粮食产量 | 2022年8月 | 2022年11月 | 区财政局 | 谢林港村 |
| **合计** |  |  | **109.25万元** |  |  |  |  |  |